ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว

เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

******************

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2546 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อ 4 (1) และ (2)เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจเป็นไปด้วยความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวมทั้งเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  16   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560

| แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับ ที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ ( / ) |  |  |  |  | ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ |
|  |  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  |  | ( / ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งาน/โครงการ | รายการ |  | จำนวน (หน่วย/นับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป | งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2561 | จัด ซื้อ | จัดจ้าง | ประกาศ เชิญชวน (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) | สอบราคา | คัดเลือก |  |  | ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี........... (เดือน/ปี) | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี2561 (ล้านบาท) | เงินนอกงบ ประมาณหรือ สมทบ (ล้านบาท) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี ( / ) | ไม่มี ( / ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 – บ้านหนองทุ่มยาว หมู่ที่ 12 ต.หนองบัวแก้ว | เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น แผนงาน บูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 – บ้านหนองทุ่มยาว หมู่ที่ 12 ต.หนองบัวแก้ว มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร |  | 1 สายทาง |  | / |  | / | / |  |  | / |  | พฤศจิกายน 2560 | ธันวาคม 2560 | มิถุนายน2561 | 3,110,500 |  |  |

-2-

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ ( / ) |  |  |  |  | ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ( / ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วย/นับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป | งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2561 | จัด ซื้อ | จัดจ้าง | ประกาศ เชิญชวน (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) | สอบราคา | คัดเลือก |  |  | ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี........... (เดือน/ปี) | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี2561 (ล้านบาท) | เงินนอกงบ ประมาณหรือ สมทบ (ล้านบาท) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี ( / ) | ไม่มี ( / ) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองบัวน้อย – บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 บ้านหนองสองห้อง ต.หนองบัว | เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นแผนงาน บูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองบัวน้อย – บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 บ้านหนองสองห้อง ต.หนองบัวแก้ว มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร | 1 สายทาง |  | / |  | / | / |  |  | / |  | พฤศจิกายน 2560 | ธันวาคม 2560 | มิถุนายน2561 | 2,072,700 |  |  |

-3-

| ลำดับ ที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ |  | ลักษณะงาน |  | วิธีการ ( / ) |  |  |  |  | ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว |  | แผนปฏิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  | ( / ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งาน/โครงการ | รายการ | จำนวน (หน่วย/นับ) | งานต่อเนื่องที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป | งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2561 | จัด ซื้อ | จัดจ้าง | ประกาศ เชิญชวน (ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) | สอบราคา | คัดเลือก |  |  | ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) (เดือน/ปี) | คาดว่าจะลง นามใน สัญญา (เดือน/ปี) | คาดว่าจะมี การส่งมอบ ปี........... (เดือน/ปี) | งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ ในปี2561 (ล้านบาท) | เงินนอกงบ ประมาณหรือ สมทบ (ล้านบาท) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มี ( / ) | ไม่มี ( / ) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน | แผนงาน บริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี | 1 คัน |  | / | / |  | / |  |  | / |  | กรกฎาคม 2561 | สิงหาคม2561 | กันยายน2561 | 787,000 |  |  |

ลายมือชื่อ......กนกนุช  แก่นไธสง... ผู้จัดทำ		ลายมือชื่อ.........บุปผา  บุตรบ้านเขวา............ ผู้ตรวจสอบ		ลายมือชื่อ..........สุรัตน์  เสียมไธสง......... ผู้รับผิดชอบ

( นางกนกนุช  แก่นไธสง  )			(นางสาวบุปผา  บุตรบ้านเขวา)				   (  นายสุรัตน์ เสียมไธสง  )

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน		               ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง                               	     ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแก้ว